## Slide 1
BAGIAN VI — Implementasi dan Evaluasi
BAB 13
Implementasi Sistem Informasi
Sistem Informasi Manajemen di Era AI
Helmi Bahar Alim, S.Kom., M.Kom.

## Slide 2
BAB 13 — Capaian Pembelajaran
🎯 READER OUTCOME
Menganalisis faktor keberhasilan/kegagalan implementasi; mendesain strategi change management yang efektif.

## Slide 3
Model Implementasi: Change Management-Centric
▸ Implementasi SI = proyek perubahan organisasi, bukan proyek teknis
▸ 31% proyek SI succeed (Standish Group) — on time, on budget, meeting requirements
▸ 70% kegagalan karena faktor manusia/organisasi, BUKAN teknologi
Bab 13

## Slide 4
5 Fase Implementasi
▸ Perencanaan → Kesiapan → UAT → Go-Live → Stabilisasi
▸ Change management berjalan paralel di setiap fase, bukan afterthought
▸ Hypercare (2-4 minggu pasca go-live) = periode paling kritis
Bab 13

## Slide 5
ADKAR Model
▸ Awareness: paham mengapa perlu berubah
▸ Desire: motivasi untuk berpartisipasi
▸ Knowledge: tahu cara menggunakan sistem baru
▸ Ability: mampu mengaplikasikan secara konsisten
▸ Reinforcement: penguatan agar perubahan bertahan
Bab 13

## Slide 6
Strategi Deployment
▸ Phased: risiko rendah, timeline panjang — safest option
▸ Big Bang: risiko tinggi, timeline pendek — dangerous
▸ Pilot: validasi dulu di area terbatas, lalu skala
▸ User adoption = ultimate success metric
Bab 13

## Slide 7
📊 ADKAR Change Management
5 elemen perubahan yang harus tercapai berurutan
Awareness
Mengapa perlu berubah? — Komunikasi, data dampak
Desire
Mau berpartisipasi? — Motivasi, insentif, buy-in
Knowledge
Tahu caranya? — Training, dokumentasi, mentoring
Ability
Mampu melakukan? — Practice, support, coaching
Bab 13

## Slide 8
📌 Studi Kasus: Hershey vs P&G: Big Bang vs Phased
● Hershey: Big Bang SAP implementation → $150M kerugian
● Kehilangan 12% penjualan musim Halloween karena sistem gagal
● P&G: phased implementation SAP yang sama → sukses global 80+ negara
● e-KTP Indonesia: investasi triliunan gagal — training, data migration, governance
Bab 13

## Slide 9
⚠️ Poin Penting & Jebakan Kognitif
⚡ 31% proyek SI succeed (Standish Group) — 69% gagal atau bermasalah
⚡ 70% kegagalan = faktor manusia & organisasi, BUKAN teknologi
⚡ Miskonsepsi: 'Bangun yang benar, pengguna pasti adopt' → Salah: butuh change management
⚡ Hypercare (2-4 minggu pasca go-live) = periode paling kritis
Bab 13

## Slide 10
Ringkasan Bab 13
✓ 31% SI projects succeed — 70% kegagalan dari faktor manusia
✓ Implementasi SI = proyek perubahan organisasi, bukan proyek teknis
✓ ADKAR: 5 elemen perubahan yang harus dicapai berurutan
✓ Phased > Big Bang > Pilot — sesuaikan dengan risiko dan kapabilitas
✓ Hypercare pasca go-live menentukan sustainability adopsi

## Slide 11
💬 Pertanyaan Diskusi
❓ Apa strategi deployment yang paling cocok untuk organisasi Anda?
❓ Bagaimana Anda mengukur user adoption (bukan hanya user login)?
❓ Identifikasi resistensi perubahan terbesar dalam implementasi SI